中國科技大學補助職員參加校外研習心得報告

主題一：採購簽呈、函稿、紀錄【上篇】-申購招標決標 內容： 壹、建立案件管制表 每位承辦人手上都會有多筆案件在執行中，掌控好自己工作進度；或代理人在接收自己工作時，能馬上掌握工作進度，減少工作中斷或延誤。且能利用檔案共享的位置，讓主管能隨時了解每位同仁手上案件進度。 貳、建立採購需求條件表 需求單位提出需求給採購單位，但每個案件都可能有資格、規格文件和條件要求，複雜程度不同，因此建立採購需求條件表，讓需求單位勾選，除了能一目了然需求，且能減少溝通誤解。 參、申購簽、招標方式範本 一、主旨：清楚寫「(年度」、「案名案號」 二、說明： （一）附件：工程圖說、財物規格書、工作說明書、計劃構想書等。 （二）經費來源：預算金額、採購金額(可能和預算金額，也可能含後續擴充大於預算金額)。 （三）招標方式 （四）招標文件 （五）履約期限 （六）契約書、個案需要修正條款對照表 （七）等標期天數 （八）利益迴避規定 （九）先行啟動採購作業經費說明 肆、規格審查表 在審查時使標準更明確，最好建立規格審查表供勾選，判定合不合格之文件留存。 《樣式參考如下：》 廠商填寫 學校填寫 項次 規 格 佐證文件 頁 次 說 明 是否符合規格 壹、個人電腦(台 廠牌及型號：(((((((((( (是 (否 1 中央處理器 1.(含)以上 2. 3. 4. (是 (否 2 記憶體 1. (含)以上 2. § 10 螢幕 1.(吋(含)以上 2.解析度(*((含)以上 (是 (否

伍、流標/廢標原因檢討 因流標/廢標達5次會被工程會來文，至工程會做檢討報告說明。 （一）需求或使用單位報告。 （二）檢討分析說明、原因： 1.預算低於行情或不合理、（(經查無此情形） 2.資格條件過嚴、（(經查無此情形） 3.特殊設計或材料、（(經查無此情形） 4.契約條款不合理、（(經查無此情形） 5.等標期過短、（(經查無此情形） 6.履約期限過短(工期不足)、（(經查無此情形） 7.有無資格或規格綁標之情形、（(經查無此情形） 8.招標文件有無違反法令之情形、（(經查無此情形） 9.核定底價過低（(經查無此情形）等。 （三）提出建議方案、綜合意見及改進作法。 陸、歷史標案資料差異分析表 有關重覆性案件，為讓主管訂定底價有參考依據，可製作歷史標案差異分析。 《樣式參考如下：》 年度 前一年度 本年度 契約/預計金額 契約金額 $ 預計金額 $ 廠商名稱 工作內容差異說明 柒、政府採購法第58條最低標廠商總標價低於底價百分之八十審查通知、低標廠商總標價低於底價百分之八十審查表 *一定要採書面通知(傳真也可以)，要有簽收記錄，因逾期視同放棄，為避免廠商沒收到通知而造成雙方爭議。 捌、採購結果、決標公告 除政府採購網規定填寫上傳資料外，也要主動通知廠商開標結果、決標紀錄，並同時可建立相關得標廠商資料，以供查核時使用。 主題二：採購簽呈、函稿、紀錄【下篇】-簽約履約驗收 內容： 壹、簽約部份 一、簽約簽-內部簽文，要寫明年度、案號、案名及經費運用說明同意辦理簽約。 二、簽約函-當內部完成合約用印後，用函稿方式通知廠商，原因在每份合約的起算日可能標準不同，有「決標日」起算、有「通知日」起算，若採通知日起算，就以文到次日開始計算，雙方才會有一致日期。 貳、變更計畫或契約變更簽 每個計畫都可能會因為實際情況而有所誤差，為能更符合現況則須辦理變更，變更簽則能清楚交待。 一、主旨：清楚寫「(年度」、「案名案號」、「變更次數」 二、說明：(一)就計畫名稱寫明「變更理由」、「變更內容」、「追加項目（附變更調整對照表）」…等。

(二)計畫經費調整：預計「不變」、「增加金額」、「減少金額」。 (三)第(次變更，預計加帳、減帳絶對值合計之累計金額(元。 (四)可否歸責問題、違約計算…等。 (五)其他變更檢討如下：履約期延長(天、保證金增加／減少…等。 三、有時簽文內容條例式表達無法詳盡，可以製作變更評估表、契約變更明細表當附件，以表格方式詳述更能清楚對照評估；也可以在契約變更下方增加印信處，直接當契約變更附件。 參、驗收部份 一、財務類驗收前，可請使用/需求單位提供： (一)財務採購驗收檢視表 項次 檢視項目 結果 說明 1. 產品保證書(紙 (是 (否 2. ((檢驗報告(份 (是 (否 3. 完工通知 (是 (否 § 10. 總評： (擬同意結案，移至保管組辦理驗收。 (擬建議扣減經費。 (二)財務採購規格功能檢測表 項次 檢測內容 結果 合格與否 1. (是 (否 2. (是 (否 二、工程類 工程施工期常會因氣候之因素，導致不能施工，而要申請展延天數，建議可以製作晴雨記錄表。 月份 日期 年份 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 1 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 2 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 3 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( § 31 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 肆、減價收受簽 採購驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少契約預定效用，就有減價收受之問題。 一、依據採購法第72條第2項規定辦理。 二、驗收結果與契約規格不符，已先依採購法第72條第1項之規定通知因廠商(改善(拆除(重作(退貨或換貨。 三、不符項目詳驗收紀錄、檢討報告。 四、分析費用，就不符項目依契約第(條規定，計算減價驗收金額。

| 伍、限期改善函稿 驗收時廠商不一定是負責人到場，即使當場將驗收紀錄限期改善通知給代表人，也無法證明已通知廠商，所以採用正式發文方式會比較有保障。 限期改善內容要一致，第一次限期改善內容請盡量詳盡，不能在改善後再新增原本第一次沒有寫的項目，恐變成故意刁難廠商，若是因改善後而延伸出來的，後面要寫備註是因什麼項目改善而要再改善之項目。 陸、通知廠商陳述意見函稿 要刊登廠商採購法第101條第1項第(款情形時，應給予廠商口頭或書面陳述意見之機會，並應成立採購工作及審查小組認定廠商各款情形之一。 刊登廠商101有4要件要立：(一)情節重大，(二)考量所受損害之輕重，(三)可歸責之程度，(四)廠商之實際補救或賠償措施。 透過這次的研習課程，吸收到簽呈內文、表格製作等文件，除了了解實際作業的執行大網，也講解介紹很多實作面才會遇到的事。 每位承辦人手中都有無數個採購案要處理，要如何掌握資訊，有效減化作業流程、減少錯誤率，避免造成採購延宕，除了經驗累積，也可以透明制式化文件樣張套用，使各個同仁表格一致方便查看；每件採購案的複雜度不同，在請購簽、開標結果、決標、差異分析等過程，若都能清楚說明、文件準備周詳，除了資訊透明，也可以在查核意見時適時提供佐證。 在採購過程中要保留資料的完整性，案件的開標、決標、履約、驗收都可能產生爭議問題，往往最難的不是開標決標，而是驗收時，才會發現很多問題，如：規格不符、減價收受、這時舉證情節重大、罰金、日期計算…等等問題，就需要靠每階段記錄留存之文件，除了廠商問題，同時也要檢討確認機關自己本身是否有不合理之處。 在課程結束後，藉由講義資料和老師講解，能重新檢視現有文件是否足夠完備，就不足或缺漏之地方加以補充修改，製作更符合現況文件資料，讓主管或需求單位清楚明確知道過程外，也能讓代理人交接文件時更能得心應手。 備註： 一、研習心得報告請用電腦繕打。 二、研習結案報告請先上傳（校園入口網→其它類E化系統→研討會心得上傳），連同補助職員參加校外研習申請表、研習相關資料影本(4頁以上)及研習心得報告，並經主管簽章後，送人事室核銷。 |
| --- |
| 報告人簽章 | 單位主管簽章 | 人事室主任簽章 |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |